WAYORA / ROTASYON

PROJE RAPORU

AI destekli seyahat planlama platformu · Detaylı teslim raporu

| Ders | JOB-191 · AI-Augmented Software Engineering |
| --- | --- |
| Ekip | Bayram Selim Yılmaz · Mehmet Emin Akkaya · Ezgi Turan · Aykut Kayra Akkuş · Berfin Aksoy |
| Sürüm | 1.0 · 27 Ekim 2026 |
| Durum | MVP tamamlandı · demo ve yayın adımları planlı |

# Yönetici Özeti

Wayora, kullanıcının ilgi alanlarına, bütçesine ve seyahat temposuna göre gün gün plan üreten bir web uygulamasıdır. Ürün; kayıt ve oturum yönetimi, tercih profili, gezi CRUD, AI destekli plan üretimi, aktivite düzenleme ve bütçe özetini tek bir akışta birleştirir.

Projenin ayırt edici tarafı, AI kullanımını bir gösteri unsurundan çıkarıp güvenilir bir mühendislik akışına yerleştirmesidir. LLM çıktısı zod ile doğrulanır, aday yer listesinde olmayan mekânlar elenir, sağlayıcı hatasında deterministik offline üreticiye düşülür ve kullanıcıya ham hata yerine anlaşılır bir durum gösterilir.

70 API testi ve 6 web testi ile kritik akışlar otomatik doğrulanır.

AI anahtarı olmadan da uçtan uca demo çalışır; offline üretici varsayılandır.

Güvenlik hattı; helmet, CORS allowlist, httpOnly cookie, bcrypt, zod, rate limit ve prompt injection sınırlarını içerir.

Tasarım dili WAYORA / ROTASYON olarak adlandırıldı: krem kağıt, mürekkep, film çerçeveli fotoğraf, damga ve el yazısı not.

Ders kapsamındaki SDD, AGENTS.md, agent skill, MCP, AI review ve orchestration pratikleri repoya işlendi.

# 1. Proje Tanımı

## 1.1 Problem

Seyahat planlamak çok sayıda sekme, not ve tahmin arasında kaybolmayı gerektirir. Gezginler ilgi alanlarına uygun yerleri bulmak, günleri dengeli biçimde dağıtmak ve bütçeyi kontrol etmek için saatler harcar. Mevcut araçların çoğu ya yalnızca liste verir ya da planı kullanıcıya düzenleme imkânı bırakmadan tek seferde üretir.

## 1.2 Vizyon

Wayora, bir şehirde geçirilecek birkaç günü okunabilir bir rotaya dönüştüren kişisel bir seyahat editörüdür. Amaç günün her saatini doldurmak değil; doğru durakları doğru saatlere yerleştirmek ve kullanıcıya düzenleyebileceği bir plan bırakmaktır.

## 1.3 Hedef kullanıcı

2 ile 7 gün arasında şehir gezisi planlayan, bütçesine dikkat eden gezgin.

Planı hazır bir broşür gibi değil, üzerinde değişiklik yapabileceği bir defter gibi görmek isteyen kullanıcı.

Ürünü demo sırasında dakikalar içinde değerlendirmek isteyen eğitmen ve jüri.

## 1.4 Başarı kriterleri

| Kriter | Hedef | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Kayıttan plana ulaşma | ≤ 3 dakika, ≤ 5 ekran | 3 ekran, tek akış |
| Offline plan üretimi | < 1 saniye | 1 ms civarı |
| LLM plan üretimi | < 20 saniye veya fallback | Timeout + offline fallback |
| Kritik akış testi | auth, gezi, AI, fallback | 70 API + 6 web testi |
| Güvenlik | Secret yok, rate limit var | gitleaks/CodeQL/Semgrep hattı |

# 2. Kapsam

| MVP kapsamı | Kapsam dışı |
| --- | --- |
| Kayıt, giriş, çıkış ve oturum | Gerçek ödeme ve rezervasyon |
| İlgi alanı, bütçe, tempo tercihleri | Uçuş ve otel entegrasyonu |
| Gezi oluşturma, listeleme, silme | Çoklu kullanıcı işbirliği |
| AI ile gün gün plan üretimi | Mobil native uygulama |
| Aktivite ekleme, silme, bütçe özeti | Gerçek Google Maps/Places anahtarı |
| Yerleşik şehir kataloğu ve yer arama | Sürükle-bırak sıralama (sonraki sprint) |

Kapsam kararları docs/specs/001-mvp/spec.md içinde kabul kriterleriyle birlikte tutulur. Yeni fikirler doğrudan koda değil, önce backlog ve spec güncellemesine gider.

# 3. Paydaşlar ve Ekip

| Kişi | Rol | Sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| Bayram Selim Yılmaz | Product Owner + Frontend Lead | Backlog, ürün kapsamı, arayüz mimarisi |
| Mehmet Emin Akkaya | Scrum Master + Backend/AI Lead | API, AI servisi, CI, deploy |
| Ezgi Turan | Designer | Tasarım sistemi, erişilebilirlik, görsel dil |
| Aykut Kayra Akkuş | Database | Prisma şeması, migration, demo verisi |
| Berfin Aksoy | Frontend + Test | Formlar, sayfalar, test senaryoları |

Çalışma biçimi İki haftalık sprintler, günlük async standup, sprint review ve retro. Tek gerçek kaynak GrepThink board; kod tarafında her iş branch + PR + yeşil CI ile main’e alınır.

# 4. Proje Yönetimi Yaklaşımı

Proje Scrum ile yönetildi. Sprint 0’da iskelet ve CI; Sprint 1’de hesap, tercih ve gezi CRUD; Sprint 2’de yer kataloğu ve AI spike; Sprint 3’te AI plan üretimi MVP; Sprint 4’te düzenleme ve bütçe; Sprint 5’te test, erişilebilirlik ve teslim hazırlığı hedeflendi.

| Sprint | Hedef | Çıktı | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Kurulum | Monorepo, CI, health, Prisma | Tamam |
| Sprint 1 | Temel | Auth, tercihler, gezi CRUD | Tamam |
| Sprint 2 | Harita ve yerler | Katalog, Place cache, AI spike | Kısmi: gerçek Places açık |
| Sprint 3 | AI MVP | Plan üretimi, doğrulama, fallback | Tamam |
| Sprint 4 | Zenginleştirme | Aktivite düzenleme, bütçe | Kısmi: sürükle-bırak açık |
| Sprint 5 | Kalite | Testler, erişilebilirlik, agent artefaktları | Tamam |

# 5. Gereksinimler ve User Story Özeti

Ayrıntılı user story kataloğu docs/Wayora-User-Stories.docx içindedir. Aşağıdaki tablo ürünün ana dilimlerini ve mevcut durumunu özetler.

| ID | Story | Öncelik | Sprint | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-04 | E-posta ve şifreyle kayıt olma | Must | 1 | Tamam |
| US-05 | Giriş, çıkış ve oturumu koruma | Must | 1 | Tamam |
| US-06 | Tercihleri kaydetme | Must | 1 | Tamam |
| US-08 | Gezi oluşturma | Must | 1 | Tamam |
| US-09 | Gezileri listeleme ve silme | Must | 1 | Tamam |
| US-10 | Gezi detayı ve günler | Must | 1 | Tamam |
| US-11 | Aktivite ekleme ve silme | Must | 2 | Tamam |
| US-12 | AI ile plan üretme | Must | 3 | Tamam |
| US-13 | LLM çıktısını doğrulama | Must | 3 | Tamam |
| US-14 | Offline fallback ve model routing | Must | 3 | Tamam |
| US-15 | Bütçe özeti ve ipuçları | Should | 3 | Tamam |
| US-17 | Mobil ve erişilebilir deneyim | Should | 5 | Tamam |

# 6. Sistem Mimarisi

Uygulama npm workspaces ile iki parçalı bir monorepo olarak kuruldu. web/ React + Vite + TypeScript; api/ Express + TypeScript + Prisma + PostgreSQL. AI erişimi tek bir servis katmanından geçer; frontend hiçbir zaman sağlayıcı anahtarı görmez.

| Katman | Teknoloji | Sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| Web | React 19, Vite, React Router | Sayfalar, formlar, auth context, API istemcisi |
| API | Express 5, TypeScript | Auth, doğrulama, iş kuralları, rate limit |
| Veri | PostgreSQL, Prisma 7 | User, Preference, Trip, TripDay, Activity, Place |
| AI | Offline + Gemini + OpenAI | Plan üretimi, model routing, fallback |
| Test | Vitest, Supertest, Testing Library | API, servis ve web davranış testleri |
| CI | GitHub Actions, CodeQL, Semgrep, gitleaks | Lint, tip, test, build, güvenlik |

# 7. Veri Modeli

| Model | Ana alanlar | İlişki / kural |
| --- | --- | --- |
| User | id, email, passwordHash, name | 1-1 Preference, 1-N Trip |
| Preference | interests[], budgetLevel, travelStyle, pace | userId unique |
| Trip | title, destination, startDate, endDate, budget, currency, status, tips[] | 1-N TripDay; userId sahiplik |
| TripDay | dayIndex, date, notes | (tripId, dayIndex) unique |
| Activity | order, title, category, startTime, endTime, estimatedCost | 1-N; placeId opsiyonel |
| Place | googlePlaceId, name, lat, lng, address, rating, types[] | googlePlaceId unique; cache |

Tüm alt kayıtlar cascade silinir. Activity.placeId SetNull ile korunur. Para alanları Decimal olarak tutulur; JSON’a çevrilirken sunucu tarafında number’a dönüştürülür.

# 8. REST API

| Metot | Yol | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Kayıt, 201 + httpOnly cookie |
| POST | /api/auth/login | Giriş, 200 + cookie |
| POST | /api/auth/logout | Çıkış, cookie temizleme |
| GET | /api/auth/me | Oturumdaki kullanıcı |
| GET/PUT | /api/me/preferences | Tercih okuma / upsert |
| GET/POST | /api/trips | Gezi listeleme / oluşturma |
| GET/PATCH/DELETE | /api/trips/:id | Gezi detayı / güncelleme / silme |
| POST | /api/trips/:id/generate | AI plan üretimi + meta |
| POST | /api/trips/:tripId/days/:dayId/activities | Aktivite ekleme |
| PATCH/DELETE | /api/activities/:id | Aktivite güncelleme / silme |
| GET | /api/places/search | Katalog arama + Place cache |

Hata biçimi her yerde aynıdır: { "error": { "code": "...", "message": "..." } }. Yetkisiz erişim 401, başkasının kaynağı 404, doğrulama hatası 400 döner.

# 9. AI Plan Üretimi

Girdi: destinasyon, tarih aralığı, bütçe, notlar ve kullanıcı tercihleri.

Adaylar: yerleşik şehir kataloğundan kategori, puan ve maliyet bilgisiyle seçilir.

Üretim: LLM_PROVIDER=offline ise deterministik üretici; gemini/openai ise güçlü model.

Doğrulama: zod şeması; gün sayısı, saat biçimi, kategori ve maliyet aralığı.

Halüsinasyon kontrolü: yalnızca aday listesindeki googlePlaceId kabul edilir.

Fallback: sağlayıcı hatası, timeout veya şema uyuşmazlığında offline üreticiye düşülür.

Kayıt: transaction içinde günler upsert edilir, aktiviteler oluşturulur, Place cache güncellenir.

| Görev | Model | Neden |
| --- | --- | --- |
| itinerary | LLM_MODEL_SMART | Çok günlü plan, saat ve bütçe dengesi |
| quick_tip | LLM_MODEL_FAST | Kısa metin, düşük maliyet |
| offline | wayora-offline | Anahtarsız demo, deterministik test |

Prompt güvenliği Kullanıcı notları <untrusted_user_notes> sınırı içinde gönderilir; sistem promptu bunları talimat değil veri olarak işaretler. LLM yanıtı asla doğrudan DB’ye yazılmaz. Toplam maliyet ve gün sayısı sunucuda yeniden hesaplanır.

# 10. Arayüz ve Tasarım Sistemi

Tasarım yönü WAYORA / ROTASYON olarak adlandırıldı. Amaç, bir SaaS paneli yerine cebinde taşınan bir seyahat defteri hissi vermek: putty zemin, krem kağıt, ağır mürekkep tipografisi, film çerçeveli fotoğraflar, damgalar ve el yazısı notlar.

| Öğe | Karar |
| --- | --- |
| Renk | Putty #C8BCAA, krem #F4EADA, mürekkep #1B1814, terracotta #B6472B, damga #A83A2A |
| Tipografi | Anton (display), Public Sans (gövde), IBM Plex Mono (veri), Caveat (not) |
| Yüzey | 2px mürekkep çizgi, keskin köşe, sert offset gölge, film çerçevesi |
| Hareket | Yalnız durum geçişi; scroll animasyonu ve cursor efekti yok |
| Mobil | Tek satır header, tam ekran fotoğraf, sabit alt tab bar |

Landing: film çerçeveli fotoğraf, rota fişi ve günlük notlar.

Mobil ana ekran: 375x667, alt tab bar ile.

Plan detayı: gün numaraları, aktivite fişleri ve fiyat damgaları.

# 11. Güvenlik

| Tehdit | Kontrol |
| --- | --- |
| Kimlik sahteciliği | Her sorguda userId filtresi; başkasının kaynağı 404 |
| Şifre sızıntısı | bcrypt cost 12; yanıtta hash yok |
| XSS / token çalınması | httpOnly cookie, sameSite=lax, helmet |
| Brute force | Auth için 30 istek / 15 dakika; AI için günlük limit |
| Prompt injection | Sınırlandırılmış not, zod şeması, aday filtresi, fallback |
| Secret sızıntısı | .env gitignore, .env.example, gitleaks |
| Bağımlılık açığı | npm audit, CodeQL, Semgrep, Dependabot |

Üretimde JWT_SECRET en az 32 karakter olmalı ve varsayılan değer kullanılmamalıdır. COOKIE_SECURE=true zorunludur. Rate limit bellek içidir; çok instance’lı dağıtımda Redis gerekir.

# 12. Test ve Kalite

| Katman | Araç | Kapsam | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- |
| API route | Supertest + fake DB | Auth, tercih, health, 404, validation | Geçti |
| Servis | Vitest + fetch stub | Offline plan, halüsinasyon, prompt sınırı, fallback | Geçti |
| Web | Testing Library | Landing, login, korumalı rota, boş liste | Geçti |
| Statik | tsc, oxlint | Tip ve lint | Geçti |
| Güvenlik | npm audit | Üretim bağımlılıkları | 0 vulnerability |

Toplam 70 API ve 6 web testi bulunur. CI; lint, typecheck, test, build ve audit adımlarını her PR’da çalıştırır. Ayrıca gitleaks, CodeQL ve Semgrep iş akışları vardır.

# 13. Kurulum ve Demo

| Komut | Ne yapar |
| --- | --- |
| npm run setup | Bağımlılıklar, api/.env, yerel Postgres ve migration |
| npm run dev | DB + API :4000 + web :5180 |
| npm test | API ve web testleri |
| npm run build | Üretim derlemesi |
| npm run db:studio -w api | Prisma Studio |

Demo akışı: kayıt → tercihler → Paris için 3 günlük gezi → AI ile plan oluştur → aktivite ekle/sil → bütçe özetini göster. Offline modda tüm akış yaklaşık 1 saniyede tamamlanır.

# 14. AI-Augmented Mühendislik Pratikleri

SDD: docs/specs/001-mvp/ altında constitution, spec, plan ve tasks dosyaları.

Agent bağlamı: kök AGENTS.md, api/web/services için scoped talimatlar.

Yeniden kullanılabilir iş akışları: .agents/skills/feature, review ve security.

MCP: mcp/wayora-context ile API ve doküman bağlamı agent’a açılır.

AI review: .coderabbit.yaml, PR şablonu ve insan onayı.

Orchestration: worktree script’i, generator-critic döngüsü ve autonomy seviyeleri.

Güvenlik ve kalite: gitleaks, CodeQL, Semgrep, Vitest ve Dependabot.

# 15. Sonuç, Sınırlar ve Yol Haritası

Wayora MVP’si uçtan uca çalışır durumdadır. Kayıt, tercih, gezi, AI plan üretimi, aktivite düzenleme ve bütçe akışları tamamlanmıştır. AI anahtarı olmadan da demo yapılabilmesi, projenin en güçlü teslim avantajıdır.

Açık: gerçek Google Places/Maps entegrasyonu ve harita pinleri.

Açık: sürükle-bırak sıralama, kısmi gün/aktivite yeniden üretimi.

Açık: bulut deploy, demo verisi ve sunum kaydı.

Sonraki: e-posta doğrulama, şifre sıfırlama, paylaşılabilir salt-okunur plan.

Sonraki: çok instance’lı rate limit için Redis ve gözlemlenebilirlik.

Sonuç olarak proje; ürün değeri, güvenli AI kullanımı ve agentic mühendislik pratiklerini aynı repoda birleştiren, demo edilebilir bir MVP ortaya koymuştur.

# Kaynaklar ve Ekler

docs/specs/001-mvp/spec.md: ürün spec’i ve kabul kriterleri.

docs/specs/001-mvp/plan.md: teknik plan ve kararlar.

docs/DESIGN_SYSTEM.md: WAYORA / ROTASYON tasarım sistemi.

docs/SECURITY.md: tehdit modeli ve kontroller.

docs/AI_NATIVE_TEAM.md: LLM gateway, model routing ve maliyet.

README.md: kurulum, komutlar ve demo akışı.